

**PROJECT PROPOSAL DOCUMENT**

**DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN WEBSITE TÌM ĐỒ THẤT LẠC Ở TP. ĐÀ NẴNG**

Version: 1.0

Project team: 44K212.03

Created date:15/1/2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJECT INFORMATION** | | | | |
| **Project Acronym** | TÌM ĐỒ THẤT LẠC | | | |
| **Project Title** | Xây dựng và phát triển website tìm đồ thất lạc ở TP. Đà Nẵng | | | |
| **Start Date** | 15/1/2021 | **End Date** | 30/4/2021 | |
| **Product Owner** | TEAM 44K212.03 | | | |
| **Partner Organization** | MSc Cao Thị Nhâm | | | |
| **Scrum Master** | Đoàn Thị Vũ Sa | doanvusa@gmai.com | | 0365491811 |
| **Team Members** | Nguyễn Thị Như Ý | 181121521242@due.udn.vn | | 0866169107 |
| Đinh Văn Vui | 181121521241@due.udn.vn | | 0344102695 |
| Thiều Thanh Huyền | 181121521218@due.udn.vn | | 0905916348 |
| Hoàng Thị Thu Hoài | 181121521213@due.udn.vn | | 0918429759 |
| Lê Thị Cẩm Tú | 181121521240@due.udn.vn | | 0333956307 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENT NAME** | | | |
| **Document Title** | Proposal Document | | |
| **Author(s)** | **Team 44k212.03** | | |
| **Role** |  | | |
| **Date** | **07/02/2021** | **File name:** | **Propasal version 1.1** |
| **URL** |  | | |
| **Access** | Project team | | |

**REVISION HISTORY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Person(s)** | **Date** | **Description** |
| **Ver 1.0** | Team 44k212.03 | 7/2/2021 | Tạo proposal cho dự án |

# PROJECT OVERVIEW

## Background

Hiện nay tình trạng đồ vật, thú cưng bị thất lạc (bị trộm, làm rơi) trên địa bàn Đà Nẵng ngày càng tăng. Nhiều người bị mất đồ khó tìm lại được . Khi người bị mất đồ hay đánh rơi họ chỉ đăng lên các trang mạng xã hội để tìm đồ vật, nhưng trong cùng một lúc thì trang mạng xã hội đó có quá nhiều bài đăng với nhiều nội dung khác nhau gây nhiễu thông tin và có thể bài đăng đó bị trôi và không ai thấy. Dẫn đến người bị mất khó có thể tìm kiếm được đồ vật của mình.

## Proposed solution

Để giải quyết được vấn đề trên nhóm chúng tôi lập ra một dự án là “Xây dựng và phát triển website tìm đồ thất lạc tại thành phố Đà Nẵng”. Để giúp cho người bị mất có cơ hội tìm lại đồ vật của mình một cách khả thi nhất.

## Goals

Mục tiêu của dự án “Xây dựng và phát triển website tìm đồ thất lạc tại TP.Đà Nẵng” có chức năng như sau:

* Đối với gười quản lý:
* Duyệt những bài viết phù hợp với nội dung trước khi được đưa lên website để hạn chế có một nội dung mà đăng lên quá nhiều lần hoặc có những bài nội dung không phù hợp.
* Đối với người dùng:
* Giúp người dùng dễ dàng tìm đồ bị thất lạc : ví, điện thoại, thú cưng, quần áo,…
* Người mất đồ cũng có thể tự đăng bài để tìm kiếm đồ mất
* Người nhặt được đồ cũng có thể đăng tin tìm chủ sở hữu bị mất.

## Techniques

* Ngôn ngữ lập trình: HTML, CSS, Java Script
* Cơ sở dữ liệu: SQL SERVER 2019.
* Công cụ phát triển của dự án: Sublime text 3
* Trình duyệt web: Cốc cốc, Google, FireFox…

# TIME ESTIMATION

|  |  |
| --- | --- |
| Number of members | 6 |
| Number of working hours per day | 3 |
| The number of working days/week | 3 |
| Total days | 45 |
| Estimated time (hours) | 810 |

# MASTER SCHEDULE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Task Name** | **Duration** | **Start** | **Finish** |
| **1** | Khởi tạo tự án | 3 | 15/01/2021 | 18/01/2021 |
| **2** | Lựa chọn Topics | 2 | 19/01/2021 | 21/01/2021 |
| **3** | Tạo Proposal | 3 | 22/01/2021 | 25/01/2021 |
| **4** | Bắt đầu vào dự án | 4 | 25/01/2021 | 29/1/2021 |
| **5** | Lựa chọn các phần mềm hỗ trợ | 2 | 30/01/2021 | 31/02/2021 |
| **6** | Phát triễn dự án | 60 | 1/02/2021 | 1/04/2021 |
| **7** | Sprint 1 | 10 | 2/04/2021 | 11/04/2021 |
| **8** | Sprint 2 | 10 | 12/04/2021 | 21/04/2021 |
| **9** | Sprint 3 | 8 | 22/02/2021 | 29/04/2021 |
| **10** | Hoàn thiện dự án | 1 | 30/04/2021 | 30/04/2021 |

# ROLES AND RESPONSIBILITIES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role**  **(vai trò)** | **Responsibilities**  **(trách nhiệm)** | **Participant(s)**  **( người tham gia )** |
| **Scrum Master** | * Giúp đỡ nhân viên và các bên liên quan hiểu và triển khai phát triển sản phẩm theo mô hình Scrum và thực nghiệm. * Xóa bỏ những rào cản ảnh hưởng đến công việc của cả team * Tổ chức các cuộc hộp, hướng dẫn các công việc cho các thành viên trong team * Là người bảo vệ team trước áp lực từ Product Owner và sự tự mãn cá nhân | Đoàn Thị Vũ Sa |
| **Product owner** | * Quản lý và cập nhật các backlog theo từng giai đoạn của dự án * Làm việc trực tiếp với Scrum Master * Động viên, thúc đẩy tiến trình làm việc của team * Chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm * Quyết định các tính năng của sản phẩm, đánh giá độ ưu tiên của từng hạng mục cần hoàn thành | Thiều Thanh Huyền |
| **Team Member** | * Thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ với công việc được giao * Chia sẽ, hỗ trợ những thành viên khác trong team | Nguyễn Thị Như Ý  Đinh Văn Vui  Lê Thị Cẩm Tú  Hoàng Thị Thu Hoài |